## Slide 1
落山基唬人队
项目汇报
项目进度、问题解决与架构设计分享
团队分工
计划进度
技术架构
测试情况

## Slide 2
1. 分工
成员姓名
负责模块
薛刚
前端ai聊天模块, 图表
汤健
后端注册登录模块, 前端合并会议模块
廖云峻
后端待办事项管理模块, ppt制作
许敬豪
后端团队管理模块, 剪辑
待分配
技术栈信息
项目汇报
成员姓名
负责模块
后端大模型api接口, 后端api
后端任务匹配算法模块, 文档
flask后端
前端会议处理模块, 后端团队管理模块
前端团队管理模块, 测试
前端待办事项管理模块, 后端匹配算法模块
前端智能任务分解模块, 前端合并任务分解模块
前端注册登录模块, 前端合并聊天模块
章鸿晨
杨子贤
洪淳衔
姚敏聪
周宇烨
阮佳誉
于昊成
杨智鋐

## Slide 3
2. 预期计划
根据系统设计说明书和数据库设计说明书，我们制定了以下开发计划：
模块开发
根据系统设计说明书和数据库设计说明书，每个成员分别开发各自负责的模块
模块合并
将各个成员开发的模块进行整合，确保各功能模块能够协同工作
上线部署
使用内网穿透工具将整合好的项目部署上线，确保外部可访问
预期计划要点
确保每个模块符合系统设计说明书的功能与接口要求
模块合并过程中进行充分的集成测试，确保功能正常
内网穿透工具选择稳定可靠的方案，保证项目可访问性
项目汇报

## Slide 4
项目实际进度曲线燃尽图
项目进度跟踪
项目汇报

## Slide 5
3. 遇到的问题和解决
架构选择问题
原本计划使用 Vue3 + Flask 进行开发，但面临以下挑战：
时间紧张，学习曲线陡峭
团队成员任务繁重
后期上线部署复杂
解决方案
改为使用：
原生三件套
+
Flask
+
本地Dify
简化了开发流程，提高了部署效率
任务分解与匹配问题
团队面临任务分配难题：
任务粒度划分
团队成员技能匹配
工作量平衡
解决方案
采用多轮考虑的匹配算法：
直接调取成员技术栈信息
利用思考大模型得出最优匹配结果
提高了任务分配效率和团队协作效果
项目汇报

## Slide 6
4. 项目的实际架构
前后端采用原生三件套+Flask+本地Dify，部署为本地运行+内网穿透（cpolar免费版）
前端
原生三件套
Vue.js (简化版)
后端
Flask框架
本地Dify服务
Dify
工作流API
本地运行
部署方式
本地运行
内网穿透
内网穿透
cpolar工具
免费版 (1Mbps)
架构优势
简化部署流程
本地化运行，数据安全
免费方案满足基本需求
项目汇报

## Slide 7
5. 项目的测试
项目采用原始的手动测试方式验证项目功能
需求验证
功能测试
问题修复
确认验收
手动功能测试
通过人工操作模拟用户场景，验证系统功能的正确性和完整性
界面测试
检查用户界面的布局、颜色、字体等是否符合设计要求，交互是否自然
输入验证
测试各种合法和非法输入对系统的影响，确保系统稳定性
集成测试
验证各模块合并后的整体功能是否正常，接口交互是否正确
项目汇报

## Slide 8
6. 成员的过程体会(1/2)
薛刚
· 本次冲刺我负责了项目的任务分工，主页面，代办事项，成员界面的前后端模块的整合，以及dify中几个chat-flow搭建、内网穿透工具的使用，我在本次的任务中不仅锻炼到了管理团队的能力、前后端项目的开发，还了解到了项目上线的相关知识，收获颇丰。
汤健
·
廖云峻
· 参与小组项目时，我负责前端会议处理模块与后端团队管理模块开发。前端需兼顾交互流畅性与用户体验，后端需保障数据安全与接口稳定，过程中我深化了前后端协同思维，学会平衡开发效率与功能完整性。通过与组员沟通对接，我深刻体会到团队协作的重要性，也提升了问题解决与需求落地能力，为后续项目实践积累了宝贵经验。
许敬豪
· 在开发任务分解模块过程中，我深刻体会到前端与后端API对接的重要性。通过不断调试数据格式和错误处理，确保了前后端数据流畅交互。用户体验方面，合理的表单设计和实时反馈机制大大提升了操作友好性。模块化开发让代码更易维护，响应式设计则保证了多设备兼容性。这次开发让我认识到，良好的用户体验源于对细节的持续优化。
章鸿晨
· 在这次的开发实践中，我收获颇丰。我设计了基于多维度评分算法的智能匹配引擎，综合考量技术栈匹配度、成员能力评估和工作负载均衡。在这个过程中，我更加体会到前后端协作的紧密关联——统一的接口规范、完善的异常处理机制显著提升了开发效率。特别是在任务分配算法的实现中，前后端数据格式的一致性保证了匹配结果的准确传递。
杨子贤
· 在本次软件工程实践中，我承担了前端开发、Vlog拍摄和测试三重角色。开发团队成员管理模块时，我深刻体会到前后端联调中接口规范与沟通的重要性；作为Vlog记录者，学会了用镜头捕捉团队协作的闪光点；最后的测试工作则让我认识到细节决定成败。多重身份的锻炼让我对软件工程全流程有了更立体的理解。
项目汇报
本次团队作业我负责前端登录注册ui与AI聊天界面开发，既需精准实现用户信息收集与后端数据交互，又要完成模块合并与聊天API对接，充满挑战与收获。这段经历让我深化了前后端协作认知，提升了界面开发与功能整合能力，也体会到团队分工配合的重要性，是一次宝贵的实践成长。

## Slide 9
6. 成员的过程体会(2/2)
洪淳衔
· 本次冲刺我主要负责前端 AI 聊天模块和图表展示。过程中从页面搭建到接口联调遇到不少问题，但通过查文档和与队友沟通基本都解决了。看到功能顺利跑通后，对前后端协作有了更直观的认识。
姚敏聪
·本次实践中，我学到了很多，后端注册登录认证需注重数据加密与权限管控，可以搭配密码哈希存储提升安全性；前端合并会议模块则需优化组件复用，解决跨组件状态同步问题。在这个过程中我深刻体会到前后端协作的重要性，接口规范统一、异常处理完善是提升开发效率的关键。后续需进一步优化用户体验，增强系统稳定性与可扩展性。
周宇烨
· 在后端待办事项管理模块开发中，我聚焦工作函数的逻辑设计与功能实现，反复打磨参数校验、状态流转等核心逻辑，确保模块稳定高效。冲刺答辩 PPT 制作则让我跳出编码，梳理技术亮点与实现思路，将复杂逻辑可视化呈现。过程中既深化了后端开发能力，也提升了总结表达效率，深刻体会到技术落地与清晰呈现的双重价值。
阮佳誉
· 通过团队管理模块的开发，我将软件工程理论应用于实践，深刻体会到规范接口与模块化设计对协作的重要性。编写增删接口和评价补丁，锻炼了我的逻辑与严谨性；同时，通过剪辑创作团队Vlog，我从另一个视角理解了敏捷开发中沟通与迭代的价值。这让我明白，优秀的软件不仅是代码，更是团队协作的产物。
于昊成
·在这次开发实践中，通过开发任务分解模块，我深刻体会到技术栈匹配与属性权重平衡的重要性。智能算法需兼顾专业技能与团队协作，负载均衡更是提升效率的关键。良好的数据库设计和异常处理让系统更稳定可靠。完成一个任务的计划和总结是必不可少的，通过撰写冲刺计划和总结，让我深刻体会到计划和总结思考对团队任务的重要性。
杨智鋐
· 通过本次代码整合，我深刻体会到模块化设计的重要性。将AI能力封装成独立API客户端，保证了后端业务逻辑的清晰性。四个核心函数分别处理不同AI任务，统一的错误处理和响应格式让前端调用更加稳定。这种分层架构设计既便于维护，也为后续功能扩展留足空间。
项目汇报